Projet de gestion multi-cabinet médico-dentaire — Architecture Monolithe Modulaire Multi-Tenant

SysDent Pro — Rapport d'Avancement, Reste à Faire & Plan d'Action Équipe

Date : 13 septembre 2026   |   Branche : main (commit f725bad)   |   Cible : équipe de développement (3 développeurs full-stack / backend)

1.  Synthèse Exécutive du Projet

Le projet SysDent Pro présente à ce jour un contraste important :

Côté Conception & Architecture (Analyse/) — avancement ~95% : La conception est particulièrement mature, complète et de niveau professionnel : cahier des charges fonctionnel, MCD, MLD, dictionnaire des données, diagrammes de cas d'utilisation et de séquence, 18 règles de gestion clinique, intégralement documentés (MkDocs).

Côté Backend (Backend/) — avancement ~30% : Le socle d'infrastructure asynchrone (FastAPI 0.110+, SQLAlchemy 2.0 Async, Pydantic v2, gestion dynamique des pools multi-tenant PostgreSQL, sécurité JWT, logging structuré) est en place avec une vingtaine de modèles ORM. La quasi-totalité des routes métier (Patients, Consultations, Facturation, Agenda) reste à implémenter.

Côté Frontend (Frontend/) — avancement 0% : Le répertoire est actuellement vide (seul .gitkeep est présent). Aucune application web (Next.js / React) n'est encore initialisée.

Bonne nouvelle : la clarté des spécifications et du MLD permet un découpage fonctionnel immédiat et une parallélisation optimale entre 3 développeurs. Le sprint de consolidation technique préalable (Phase 0) est maintenant terminé (voir §3).

2.  Audit Approfondi : Ce qui a été Réalisé

2.1. Conception Métier & Spécifications (Analyse/)

Cahier des charges complet (Analyse/cahier_extracted.txt) : parcours patient, règles d'exercice multi-sites/multi-praticiens au Sénégal, odontogramme FDI/Universal, facturation multi-moyens (espèces, Wave, Orange Money, chèque, assurance).

Documentation d'architecture (Analyse/docs/architecture_proposition.md) : choix validé d'un Monolithe Modulaire avec isolation physique stricte des données (Master DB + Bases Cabinets dédiées).

Modélisation relationnelle complète (modelisation_mcd.md / modelisation_mld.md) : 10 domaines modélisés (Master, RBAC, Cabinets, Patients, Médical/Consultations, Odontogramme, RDV, Facturation, Stock, Audit).

Règles de gestion & sécurité (Analyse/docs/regles.md) : 18 règles métier (intégrité odontogramme, verrouillage des actes facturés, traçabilité médico-légale).

2.2. Backend — Socle Technique & Core

Point d'entrée & lifecycle (main.py) : FastAPI avec lifespan fermant proprement les pools PostgreSQL au shutdown.

Configuration centralisée (core/config.py) : variables d'environnement via pydantic-settings (.env).

Gestionnaire multi-tenant PostgreSQL (core/database.py) : master_engine + TenantDatabaseManager (pool LRU jusqu'à 50 cabinets en cache).

Sécurité & cryptographie (core/security.py) : hachage Argon2/Bcrypt, JWT access (15 min) + refresh (7 jours).

Gestion unifiée des erreurs (core/exceptions.py, exception_handlers.py) : conformité RFC 7807.

Observabilité & middlewares (core/logging.py, middleware.py) : logs structurés JSON (structlog), corrélation X-Request-ID.

Base ORM & schémas communs (common/) : UUIDMixin, TimestampMixin, APIResponse[T], PaginatedResponse[T], PaginationParams.

2.3. Backend — Modèles de Données SQLAlchemy

Base Master (master/models.py) : Societe, TenantDB, SuperAdmin, AuditLogGlobal.

Base Tenant (tenants/models.py) : 21 tables — RBAC (Role, Permission, PermissionRole, Utilisateur, SessionUser), Organisation (Cabinet, Salle, Fauteuil, Praticien), Dossier Patient (Patient, DossierMedical, EtatGeneral, AntecedentMedical), Odontogramme (Odontogramme, Dent), Consultations (Consultation, ActeNomenclature, ActeRealise), Facturation (Facture, LigneFacture, Paiement), Audit (AuditLogTenant).

2.4. Backend — Routes & Endpoints Existants

GET /health : Monitoring de santé.

POST /api/v1/master/societes : Déclaration de société + enregistrement DB.

GET /api/v1/master/societes, /{id} : Liste et détail des sociétés enregistrées.

GET /api/v1/audit : Consultation filtrée et paginée de l'audit trail tenant (AUDIT_READ).

POST/GET /api/v1/auth/* : login, refresh, logout, me — désormais avec vérification réelle (voir §2.6).

2.5. Infrastructure & DevOps

docker-compose.yml opérationnel : PostgreSQL 16 Master, Redis 7, Backend FastAPI avec reload automatique.

init_db.py : Applique les migrations Alembic Master et crée le Super-Admin par défaut (admin@sysdent.pro / Admin123!).

2.6. Sprint 0 — Socle sécurisé (ajouté le 13/09/2026, détail en §3)

Authentification réelle (auth/services.py, nouveau) : AuthService.authenticate() résout le cabinet par email et vérifie le mot de passe hashé.

Chiffrement des secrets (core/security.py) : encrypt_secret() / decrypt_secret() (Fernet), clé TENANT_DB_ENCRYPTION_KEY.

Migrations Alembic : Backend/alembic/ (Master) et Backend/alembic_tenant/ (Tenant), chacun avec une révision baseline testée. Pilotage programmatique via core/migrations.py.

Provisioning réel (master/services.py) : CREATE DATABASE physique + migrations Alembic tenant + création du compte admin cabinet.

Séparation des registres SQLAlchemy : Base (Master) et TenantBase (Tenant) désormais distincts (common/base_model.py).

3.  Dette Technique & Bloquants Immédiats (Phase 0)

Statut : RÉSOLUE le 13/09/2026. Les 5 points critiques ci-dessous ont tous été corrigés et validés de bout en bout contre une vraie instance PostgreSQL (provisioning réel + login réel testés, puis nettoyés). Le détail reste ici à titre de traçabilité.

| Bloquant | Description & Risque (initial) | Solution appliquée |
| --- | --- | --- |
| ✓ Bug d'import RBAC | auth/dependencies.py : get_current_user appelait src.modules.tenants.models.Role sans importer src -> NameError garanti dès qu'un utilisateur authentifié faisait une requête avec permissions. | Role et PermissionRole importés directement depuis src.modules.tenants.models et utilisés dans le selectinload. |
| ✓ Login mocké (sécurité) | POST /auth/login retournait un token avec un UUID fixe, sans vérifier email ni mot de passe. | Nouveau AuthService.authenticate() : résout le cabinet par email en interrogeant les bases tenant actives, vérifie le mot de passe (Argon2), renvoie un JWT avec le vrai user_id/tenant_id/role/permissions. Testé bon et mauvais mot de passe. |
| ✓ Provisioning DB incomplet | create_societe_and_provision_tenant n'exécutait aucun CREATE DATABASE réel ni schéma. | Création réelle de la base physique, application des migrations Alembic tenant, création du rôle ADMIN_CABINET et du 1er compte admin cabinet. En cas d'échec, statut laissé à PROVISIONING (reprise manuelle) plutôt qu'une société fantôme ACTIVE. |
| ✓ Migrations Alembic non initialisées | alembic.ini existait mais aucun env.py ni révision baseline. | Deux environnements distincts : Backend/alembic/ (Master, Base.metadata) et Backend/alembic_tenant/ (Tenant, TenantBase.metadata, appliqué par base via -x tenant_db_url=...). Baselines générées par autogenerate et validées sur bases vierges. Master réel stamp-é à head. init_db.py utilise alembic upgrade head. |
| ✓ Chiffrement du mot de passe DB | TenantDB.db_password stocké en clair en base Master. | encrypt_secret()/decrypt_secret() (Fernet) ajoutés dans core/security.py. Chiffré à l'écriture (provisioning), déchiffré à la volée à la connexion. |

Bug additionnel découvert et corrigé en cours de route (hors liste initiale) : master/models.py et tenants/models.py partageaient le même registre SQLAlchemy (Base). Dès que les deux étaient importés dans le même process — ce qui arrive dans l'app réelle —, un metadata.create_all créait toutes les tables (Master + Tenant) dans n'importe quelle base ciblée. Séparé en Base (Master) et TenantBase (Tenant) ; chaque environnement Alembic pointe sur le bon registre.

Comment évoluer le schéma désormais (convention obligatoire pour les 3 pôles) :

Schéma Master (master/models.py) : modifier le modèle puis "alembic revision --autogenerate -m ..." (depuis Backend/) puis "alembic upgrade head".

Schéma Tenant (tenants/models.py) : modifier le modèle puis générer la révision avec -x tenant_db_url=... contre une base tenant existante, relire la migration, puis l'appliquer à chaque base tenant concernée. Pour une nouvelle société, c'est automatique (MasterTenantService).

Règle d'équipe : plus aucun Base.metadata.create_all / TenantBase.metadata.create_all en dehors de la génération de baseline.

4.  Ce qui Reste à Développer

4.1. Modèles de données restants à ajouter dans tenants/models.py

Tables spécifiées dans le MLD mais pas encore transcrites en code :

Module Rendez-vous : RendezVous, DisponibilitePraticien, CreneauFauteuil, ListeAttente.

Module Ordonnances & Médicaments : Prescription, LignePrescription, MedicamentReferentiel.

Module Assurances & Tiers-Payant : TypePriseEnCharge, PriseEnChargePatient.

Module Devis & Échéances : Devis, LigneDevis, PlanEchelonnement, EcheanceFacture.

Module Stock & Fournisseurs : Fournisseur, ArticleStock, MouvementStock, CommandeFournisseur, LigneCommandeFournisseur, CycleSterilisation.

Module Documents & Imagerie : DocumentPatient, ClichéRadio (intégration S3/MinIO).

Odontogramme — extensions indispensables du CDC : FaceDent (5 faces), EtatDentHistorique (historique horodaté), ChartingParodontal (sondage 6 points, plaque, saignement).

4.2. Logique métier & routers API backend à réaliser

Pour chaque domaine, créer schemas.py, services.py et router.py :

API Patients (/api/v1/patients) : CRUD patient, recherche multicritères, antécédents, alertes médicales automatiques (allergies, contre-indications).

API Consultations & Soins : Workflow consultation, diagnostic, sélection des actes de nomenclature, saisie des actes réalisés.

API Odontogramme : État de la denture (32 dents), mise à jour par face, historique d'interventions.

API Agenda / Rendez-vous : Planning multi-praticiens/fauteuils, anti-conflit de créneaux, gestion des absences.

API Facturation & Caisse : Émission de factures depuis la consultation, paiements multiples (espèces, mobile money, assurance), reçus numérotés, devis.

API Stock : Gestion des stocks par cabinet, alertes seuil minimum, entrées/sorties, suivi de stérilisation.

Workers asynchrones (arq) : SMS de rappel 24h avant RDV, notifications d'impayés, génération PDF asynchrone (factures, ordonnances).

4.3. Frontend (chantier intégral à démarrer)

Socle UI : Next.js 14 (App Router) + TypeScript + Tailwind CSS + shadcn/ui + Lucide Icons.

State management & data fetching : Zustand (session JWT, tenant courant) + TanStack Query (cache et synchronisation API).

Écrans & modules web :

Portail Authentification (login multi-tenant, récupération de session).

Console Super-Admin (gestion des sociétés clientes, provisionnement de cabinets).

Gestion des Dossiers Patients (recherche instantanée, fiche patient, dossier médical).

Composant Odontogramme SVG (vue anatomique 32 dents interactive, clic par face, codes couleur dynamiques).

Agenda & Planning Médical (vue journalière/hebdomadaire par praticien et fauteuil via FullCalendar).

Module Facturation & Caisse (interface de caisse rapide, devis, reçu imprimable).

Module Stock (tableau de bord des produits, saisie des mouvements).

5.  Répartition Stratégique des Tâches pour les 3 Développeurs

Organisation en deux étapes : (A) Sprint commun de sécurisation du socle technique, désormais terminé ; (B) répartition en 3 pôles étanches, un développeur par pôle, avec des interfaces clairement contractées.

Étape A : Sprint Socle & Déblocage (J1-J2) — TERMINÉE (13/09/2026)

Auth & RBAC réel — bug d'import corrigé, POST /auth/login vérifie réellement email + mot de passe via le nouveau AuthService. Reste hors-scope pour l'Étape B : persistance du refresh token dans SessionUser avec révocation, extension de require_permissions au-delà de /audit.

Migrations Alembic — deux environnements créés (Backend/alembic/ et Backend/alembic_tenant/), révisions baseline testées sur bases vierges. Commandes détaillées dans Backend/COMMANDS.md.

Provisioning réel — MasterTenantService crée la base physique, applique les migrations Alembic tenant, crée le compte admin cabinet, chiffre TenantDB.db_password (Fernet).

L'équipe peut démarrer directement l'Étape B ci-dessous — plus aucun bloquant technique commun.

Étape B : Répartition Fonctionnelle des 3 Pôles

Flux de dépendances inter-pôles (schéma détaillé disponible dans la version Markdown du rapport) :

Dev 3 (Setup Frontend) fournit le template UI de base à Dev 1 et Dev 2.

Dev 1 (API Patients) fournit le patient_id consommé par Dev 2 (Rendez-vous).

Dev 1 (API Consultations) fournit consultation_id & actes réalisés à Dev 2 (Facturation).

Dev 2 (API Rendez-vous) fournit les RDV à notifier à Dev 3 (Worker de rappels).

Développeur 1 — Pôle Médical, Soins & Odontogramme (cœur métier clinique)

Rôle : responsable du dossier médical, de la consultation et du composant le plus stratégique de l'application, l'Odontogramme.

Missions Backend :

Module Patients (/api/v1/patients) : schémas Pydantic (PatientCreate/Update/Response, FiltrePatients) ; génération du numéro de dossier unique, recherche multicritères, gestion des doublons, archivage ; état général et antécédents avec alertes automatiques (allergies, diabète, grossesse).

Module Consultations (/api/v1/consultations) : workflow (motif, anamnèse, examen clinique, diagnostic) ; nomenclature des actes et saisie des actes_realises.

Module Odontogramme Avancé (/api/v1/odontogramme) : compléter models.py avec FaceDent, EtatDentHistorique, ChartingParodontal ; service d'historisation par dent ; API de mise à jour rapide de l'état d'une ou plusieurs dents.

Missions Frontend :

Gestion des Patients : recherche/liste paginée, formulaire de création, fiche patient avec alertes médicales visibles (badges).

Composant Odontogramme SVG interactif : 32 dents FDI, clic par dent/face, codes couleur dynamiques (vert=sain, rouge=carie, bleu=soigné, gris=absent, or=couronne), panneau d'historique des soins.

Développeur 2 — Pôle Organisation, Agenda & Finance (planning & caisse)

Rôle : responsable du parcours administratif du patient — rendez-vous, planification praticiens/fauteuils, facturation et encaissements.

Missions Backend :

Module Cabinets & Ressources (/api/v1/cabinets) : sites/cabinets, salles, fauteuils ; profils praticiens, spécialités, numéros d'ordre, disponibilités.

Module Rendez-vous (/api/v1/rendez-vous) : RendezVous / CreneauFauteuil ; détection des conflits (double réservation) ; statuts (Planifié, Confirmé, En salle d'attente, En consultation, Terminé, Annulé, Absent).

Module Facturation & Caisse : facture automatique depuis les actes_realises ; paiements multiples/partiels (Espèces, Wave, Orange Money, Carte, Virement, Chèque) ; acomptes, soldes, reçus numérotés ; Devis et plans d'échelonnement.

Missions Frontend :

Module Agenda / Rendez-vous : calendrier multi-vues (jour/semaine/mois), filtres praticien/fauteuil (FullCalendar), modale de prise de RDV avec recherche patient.

Module Facturation & Caisse : écran de facturation lié à la consultation, encaissement avec rendu de monnaie et ventilation par moyen de paiement, vue des impayés, impression du reçu/facture.

Développeur 3 — Pôle Logistique, Socle Frontend & Plateforme

Rôle : responsable de l'outillage transversal, du socle technique Frontend, de la console Super-Admin, du stock et des traitements en arrière-plan.

Missions Backend :

Module Stock & Fournisseurs (/api/v1/stock) : ArticleStock, MouvementStock, Fournisseur, CommandeFournisseur ; suivi des quantités par cabinet, alertes de stock minimum, traçabilité des mouvements.

Console Super-Admin (/api/v1/master/tenants) : tableau de bord des cabinets hébergés, activation/suspension d'un tenant, monitoring des bases et statistiques globales.

Moteur de tâches asynchrones & notifications : worker arq + Redis ; tâche cron quotidienne de rappel RDV (SMS/Email) ; génération PDF asynchrone (factures, reçus, ordonnances) via WeasyPrint/ReportLab.

Missions Frontend :

Mise en place du socle Frontend : Next.js 14 + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui + Axios/TanStack Query ; layout global (sidebar, header, sélecteur de cabinet) ; routing protégé JWT (cookie HttpOnly + Zustand). Livrable clé : squelette UI fonctionnel pour Dev 1 et Dev 2 dès la fin de semaine 1.

Interfaces du Pôle 3 : console Super-Admin, écran de stock/inventaire avec alertes de rupture, dashboard d'accueil (CA du jour, consultations en cours, alertes stock).

6.  Matrice des Dépendances & Règles de Collaboration

6.1. Tableau des dépendances entre tâches

| Tâche | Assignée à | Dépendance directe | Débloque ensuite |
| --- | --- | --- | --- |
| ✓ Socle Auth & RBAC réel | Sprint 0 | — | Fait — toutes les routes sécurisées peuvent s'appuyer dessus |
| ✓ Migrations Alembic | Sprint 0 | — | Fait — toute nouvelle table passe par une révision Alembic |
| ✓ Provisioning Tenant réel | Sprint 0 | Migrations Alembic | Fait — création autonome de nouveaux cabinets de test |
| Setup Template Frontend | Dev 3 | Aucune | Intégration des écrans par Dev 1 et Dev 2 |
| API Patients | Dev 1 | Aucune (Socle Auth résolu) | Prise de RDV (Dev 2), Facturation (Dev 2) |
| API Consultations | Dev 1 | API Patients (Dev 1) | Facturation automatique (Dev 2) |
| Odontogramme SVG | Dev 1 | Setup Frontend (Dev 3), API Odontogramme (Dev 1) | Expérience clinique praticien |
| API Agenda / RDV | Dev 2 | ID Patient (Dev 1) | Rappels de RDV automatiques (Dev 3) |
| API Facturation | Dev 2 | Consultation / Actes réalisés (Dev 1) | Rapports financiers & encaissements |
| Worker Rappels RDV | Dev 3 | API Rendez-vous (Dev 2) | Envoi effectif des notifications SMS/Email |

6.2. Règles d'or pour travailler à 3 sans blocage (découplage)

Priorité aux contrats d'interface (API First) — valider les schémas Pydantic et la signature de route avant la logique interne ; dès que Swagger affiche le JSON attendu, les autres peuvent coder contre ce contrat.

Fixtures / seeds de test — Dev 2 n'attend pas l'écran patient de Dev 1 : un script de seed insère patients/consultations fictifs pour tester facturation et agenda immédiatement.

Isolation par domaine de fichiers — chaque développeur travaille dans son propre sous-dossier de src/modules/, ce qui élimine 95% des conflits Git.

Schémas de réponse partagés — obligation d'utiliser APIResponse[T] et PaginatedResponse[T] (via paginate()) de common/schemas.py.

Traçabilité médicale obligatoire — toute création/modification/suppression sensible appelle AuditService.log_action(db=db, ...).

7.  Feuille de Route & Recommandations Git

7.1. Planning par sprints (estimations)

Semaine 1  —  J1-J2 : SPRINT 0 (Auth réelle, Alembic, Provisioning DB) — TERMINÉ le 13/09/2026 (§3)

J3-J5 : SPRINT 1 (CRUD Patients, Modèle Agenda, Modèle Stock, Wireframes UI, Init Next.js)

Semaine 2  —  J6-J8 : SPRINT 2 (Consultations, Planning FullCalendar, Mouvements Stock, Auth UI)

J9-J10 : SPRINT 3 (Odontogramme SVG v1, Facturation de base, Console Super-Admin)

Semaine 3  —  J11-J13 : SPRINT 4 (Charting parodontal, Devis/Acomptes, Workers SMS/Email)

J14-J15 : SPRINT 5 (Intégration croisée, Recette clinique, Tests de charge & Docker final)

7.2. Stratégie de branches Git

Branche main : code de production uniquement, protégé (merge via Pull Request validée).

Branche develop : branche d'intégration commune.

Branches de fonctionnalités (nommage standardisé) :

Dev 1 : feature/clinical-patients, feature/clinical-odontogramme, feature/clinical-consultations

Dev 2 : feature/agenda-planning, feature/billing-invoices, feature/billing-payments

Dev 3 : feature/core-frontend-init, feature/stock-management, feature/workers-notifications

Règle de PR : chaque Pull Request doit inclure au moins un test d'intégration dans Backend/tests/ et être relue par au moins un des deux autres développeurs avant fusion.

Rapport établi le 13 septembre 2026 pour l'équipe technique SysDent Pro. Mis à jour le même jour après résolution de la Phase 0 (Sprint 0).